Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

V souvislosti s reorganizací státního uspořádání a vznikem krajů v r. 2001 došlo k rozdělení vlastnictví pozemních komunikací. Dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy zůstaly nadále ve vlastnictví státu a v majetkové správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Silnice II. a III. třídy byly převedeny na kraje.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje je příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem k výkonu vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy. Celková délka silnic II. a III. třídy představuje 3.903 km. Pro ŘSD ČR provádíme na základě smlouvy o dílo zimní a běžnou letní údržbu silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje. Tento smluvní vztah zajišťuje kontinuitu výkonů základních údržbových prací na celé silniční síti v Jihomoravském kraji (kromě dálnic), což je prioritní zejména při zajišťování sjízdnosti silnic v zimním období. Celková délka silniční sítě udržované Správou a údržbou silnic v Jihomoravském kraji je 4.349 km.

Příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zajišťuje v souladu se zřizovací listinou všechny činnosti, spojené se správou, údržbou, opravami a výstavbou na silnicích II. a III. třídy. V rámci běžné letní údržby se jedná o provádění lokálních vysprávek povrchů vozovek, oprav a instalaci dopravního značení, bezpečnostních zařízení, údržbu silničního tělesa včetně odvodnění, údržbu a drobné opravy mostů, údržbu silniční vegetace. Prioritou v zimním období je zajištění sjízdnosti prováděním zimní údržby komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Pro potřeby zimní údržby jsou silnice rozděleny do pořadí důležitosti :

- v I. pořadí jsou zařazeny silnice I. třídy a významné silnice II. třídy, zásah ke zmírnění následků povětrnostní situace je nutno provést do 3 hodin

- v II. pořadí jsou zařazeny ostatní silnice II. třídy a dopravně významné silnice III. třídy, doba pro provedení zásahu do 6 hodin

- ve III. pořadí jsou zařazeny ostatní silnice III. třídy, provedení zásahu do 12 hodin

Z pohledu technologie údržby rozlišujeme :

- silnice udržované chemickými rozmrazovacími materiály

- silnice udržované inertními zdrsňovacími materiály

- silnice udržované pouze plužením

- silnice neudržované

Na úseky neudržovaných silnic je vydáno Krajským úřadem nařízení – jednán se o úseky s malým dopravním významem, po nichž nejsou vedeny linky IDS JmK. Na území okresu Blansko se jedná o následující silniční úseky :

II/378 Kotvrdovice – Senetářov

III/37363 Ostrov u Macochy – Sloup

III/37434 Horní Lhota obchvat

III/37715 Závist – Malá Lhota

III/3877 Chlébské – Hodonín

III/37414 Sudice – Pamětice

III/36615 u Velkých Opatovic

III/3652 Sulíkov - Křetín

Ještě v minulém zimním období figuroval v tomto seznamu i úsek na silnici II/373 Křtiny – Březina. Na základě požadavku okolních obcí je tento úsek zařazen opět do udržovaných silnic a sice ve II. pořadí důležitosti. Na silnici bude osazeno dopravní značení, upozorňující na nebezpečný úsek v zimním období.

Z pohledu technického vybavení dochází k průběžné obměně a modernizaci podvozků včetně sypacích nástaveb, které jsou vybaveny systémem přesného dávkování posypových materiálů a zařízením pro zkrápění chemických materiálů. Každé vozidlo, zařazené do systému zimní údržby, je vybaveno systémem GPS pro sledování polohy a prováděné činnosti při zimní údržbě (signalizace posypu, plužení, funkce výstražných zařízení). Pro zlepšení organizace zimní údržby využíváme postupně budovanou síť meteostanic – hlásičů náledí, které nám poskytují informace o teplotě vozovky, teplotě atmosféry, stavu vozovky, směru a síle větru, nebezpečí vzniku náledí. V současné době provozujeme na oblasti Blansko celkem 6 těchto meteostanic :

- na silnici I/43 u Dubské skály u Černé Hory

- na silnici I/19  u Rozseče nad Kunštátem

- na silnici II/379 u Hradského tunelu

- na silnici II/378 v Lipovci

- na silnici II/150 u Žďárné

- na silnici II/365 u vodního díla Křetínka – v provozu od minulého zimního období

Meteostanice na silnici I/43 u Doubské skály a na silnici II/365 u Křetínky jsou vybaveny kamerami. Data ze všech hlásičů jsou odesílána na centrální dispečink zimní údržby, který je v období 01.11. – 31.03. v provozu 24 hod. denně. Na tomto dispečinku je možno získat nejpřesnější informace o stavu sjízdnosti silnic na oblasti Blansko.

Kontakt na dispečink zimní údržby Blansko:	516 481 173

737 237 209

Pravidelně aktualizovanou informaci o sjízdnosti je možno získat rovněž na webu SÚS JmK www.susjmk.cz

Z hlediska posypových materiálů bylo provedeno letní předzásobení posypovou solí. V současné době je ve skladech oblasti Blansko připraveno cca 2.200 t soli. Na dodavatele inertních posypových materiálů ( písek, drť ) probíhá v rámci Jihomoravského kraje výběrové řízení, po jeho vyhodnocení bude provedeno doplnění zásob inertních materiálů na jednotlivých skládkách.

Stavby realizované na silniční síti okresu Blansko v letech 2011 – 2012

V letech 2011 – 2012 byly realizovány v rámci Programu výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic a mostů následující stavby :

III/3773 Brumov – Bedřichov

Rekonstrukce silnice v celkové délce 2,970 km včetně přestavby mostu. Stavba byla realizována v r. 2011 nákladem téměř 12 mil. Kč a byla financována z regionálního operačního programu ROP Jihovýchod, osa podpory 1.1 Dostupnost dopravy v regionu.

III/37420 Svitávka – I/43 stavba 1

Jedná se o další stavbu financovanou v r. 2011 z programu ROP nákladem 7,2 mil. Kč. Byla realizována přeložka silnice III/37420 v délce 0,300 km v průtahu městyse Svitávka v místě průběhu silnice velmi stísněným prostorem na ul. Jiráskova.

III/3657 Letovice most 3657 – 1

Celková přestavba neúnosného mostu na ul. Tyršova v Letovicích. Stavba byla financována z investičních prostředků Jihomoravského kraje, celkové náklady stavby 7,1 mil. Kč.

II/150, II/374 Boskovice

Rekonstrukce nejdůležitější křižovatky v Boskovicích – u restaurace Slavia byla provedena v r. 2011. Došlo k výměně konstrukčních vrstev vozovky v tl. 12 cm a k obnově vodorovného dopravního značení. V r. 2012 byla ve spolupráci s městem Boskovice (doplnění
a rekonstrukce chodníků) a Svazkem měst a obcí vodovodů a kanalizací (oprava kanalizace a vodovodu včetně přípojek)  provedena rekonstrukce silnice II/150 na ul. kpt. Jaroše. Celkové náklady dosáhly výše 6,8 mil. Kč a byly pokryty z investičních prostředků Jihomoravského kraje.

V roce 2011 byly z rozpočtu Jihomoravského kraje vyčleněny finanční prostředky na odstranění škod na silnicích po skončeném zimním období 2010 – 2011. V rámci tohoto programu byly na oblasti Blansko realizovány následující opravy:

| Úsek – místopis |  | Fin. náklad tis. Kč | Délka km |
| --- | --- | --- | --- |
| III/36214 Kněževes průtah | oprava vozovky - škody po zimě | 2 915 | 1,025 |
| III/3744 Kořenec průtah | oprava vozovky - škody po zimě | 3 171 | 1,447 |
| III/3748 Borotín - V.Opatovice | oprava vozovky - škody po zimě | 4 806 | 2,973 |
| III/3769 Štěchov - Bedřichov | oprava vozovky - škody po zimě | 5 158 | 1,708 |
| III/37359 Okrouhlá - Benešov | oprava vozovky - škody po zimě | 6 921 | 2,831 |
| III/01851 Kunštát - Makov | oprava vozovky - škody po zimě | 2 203 | 0,401 |

Z provozních prostředků oblasti Blansko Správy a údržby silnic JmK byly v r. 2011 provedeny následující drobnější opravy povrchů silnic :

| Úsek – místopis |  | Fin. náklad tis. Kč | Délka km |
| --- | --- | --- | --- |
| II/150 Boskovice ul. Dukelská | oprava vozovky | 1 373 | 0,485 |
| II/373 Benešov | oprava vozovky | 775 | 0,380 |
| III/37417 Pamětice - Vísky | oprava vozovky | 861 | 0,350 |

Jakožto aktivní cyklista se nemohu nezmínit ještě o jedné stavbě, která byla v r. 2011 realizována na silnici II/379. Jedná se o řešení bezpečnosti cyklistů na úseku Jantarové stezky od Nového hradu po křižovatku u ČKD Blansko. Byly provedeny úpravy vodorovného dopravního značení (zúžení jízdních pruhů na šířku 3,25 m a tím vytvoření pruhů pro cyklisty), doplnění a úprava svislého dopravního značení, vytvoření ploch pro bezpečné odbočování cyklistů vlevo, výměna a doplnění bezpečnostních zařízení. Tato úprava v celkovém objemu 4 mil. Kč byla financována v rámci rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 2 mil. Kč z programu na podporu rozvoje cykloturistiky v JMK a z provozních prostředků SÚS JmK. Projektovou dokumentaci zajistilo Město Blansko. Součástí této dokumentace byla i vyhledávací studie na vedení cyklostezky mezi Novým hradem a Blanskem mimo těleso silnice II/379. Vzhledem ke stísněným poměrům a členitosti terénu mezi tratí ČD
a řekou Svitavou vychází stavební náklady přes 30 mil. Kč a zřejmě tak tento úsek cyklostezky zůstane v nejbližší době pouze na papíře a ve snech cyklistů.

II/374 Cetkovice průtah

Jediná stavba realizovaná v r. 2012 na oblasti Blansko z programu ROP. Jedná se
o celkovou rekonstrukci zbývající části průtahu obce Cetkovice včetně výstavby nového mostu, rekonstrukce a dostavby kanalizace, přeložky vodovodu. Stavba o celkovém finančním nákladu 14 mil. bude dokončena do 15.11.2012.

V roce 2012 byly z provozních prostředků Správy a údržby silnic realizovány tyto drobné opravy povrchů silnic :

| Popis akce | Technologie | Náklad | Délka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tis.Kč | km |
| III/3744 Kořenec – Benešov | vyrovnání, zesílení ACO | 1.163 | 0,715 |
| III/38715 Ochoz u Tiš. průtah | vyrovnání, zesílení ACO | 1.780 | 0,850 |
| II/150 Valchov průtah | FR + ACO 11 tl.50 mm | 595 | 0,550 |

II/379 Lipůvka – Blansko, bezpečnostní zařízení

Stavba v současné době probíhá, je financována z programu Jihomoravského kraje na zvýšení bezpečnosti na mostních objektech, náklad stavby 5,5 mil. Kč. V rámci stavby budou vyměněna a doplněna bezpečnostní zařízení na celkem sedmi mostních objektech na trase Lipůvka – Blansko.

Příprava staveb na rok 2013

Vzhledem k blížícímu se konci plánovacího období programu ROP NUTS II Jihovýchod je naší snahou připravit maximum projektů, které mají předpoklad zařazení do programu ROP. Jedná se o stavby na významných silničních tazích Jihomoravského kraje. Snahou je tyto projekty co nejdříve zaregistrovat na ÚRR a intenzivně připravovat na stavební sezonu roku 2013. Jedná se o tyto projekty :

| Program | Název zakázky | Kontrolní rozpočet vč.DPH tis. Kč | Délka (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| ROP 1.1. | II/379 Lipůvka průtah | 16 155 | 0,562 |
| ROP 1.1. | III/3783 Holštejn most 3783-1 v Mor.krasu | 76 019 | 5,731 |
| ROP 1.1. | II/377 Brťov průtah | 49 552 | 0,940 |
| ROP 1.1. | II/379 Lažánky průtah | 35 833 | 2,400 |
| ROP 1.1. | II/365 Letovice - Horní Poříčí, extravilány | 80 500 | 5,860 |
|  | III/3748 Borotín, průtah | 5 500 | 0,536 |
|  | III/3769 Bedřichov průtah 2.st. | 11 400 | 0,347 |

II/379 Lipůvka průtah

Stavba je připravena, byla schválena k financování z programu ROP, připravují se podklady k vypsání výběrového řízení

III/3783 Holštejn

Stavba je rovněž připravena, jsou vydána všechna potřebná stavební povolení, připravují se podklady k vypsání výběrového řízení. Jedná se o výstavbu nového mostu přes propadání Bílého potoka v prostoru jeskyně Nová Rasovna a o rekonstrukci silnic III/3783 a II/378 v celkové délce 5,7 km.

Na dalších stavbách – Brťov průtah, Lažánky průtah a Letovice – Horní Poříčí se dokončuje zpracování projektové dokumentace a probíhá majetkoprávní příprava. I u těchto staveb předpokládáme realizaci v r. 2013.

Stavby Borotín průtah a Bedřichov průtah 2. stavba byly původně zařazeny k financování z Evropské investiční banky. Po přehodnocení priorit v tomto programu byly obě stavby vyřazeny a bude velmi složité najít pro tyto kompletně připravené stavby vhodné financování k realizaci v roce 2013.

Obyvatele Blanska a okolních obcí bude určitě zajímat stav přípravy pokračování výstavby přeložky silnice II/374 v úseku Spešov – Rájec – Doubravice.

Na stavbu II/374 Rájec – přeložka (pracovní název IV. stavba – Rájec průtah) je vydáno územní rozhodnutí a je těsně před dokončením dokumentace pro stavební povolení. U této stavby je velmi problematická majetkoprávní příprava a musíme s majiteli pozemků řešit jejich často velmi přehnané požadavky na výkupy pozemků. Zahájení této stavby v roce 2013 není momentálně pravděpodobné.

Úsek od obce Spešov  do Rájce není projekčně dořešen – stále nepadlo definitivní rozhodnutí o vedení trasy v tomto úseku – zda v trase stávající silnice k Šamotce nebo v nové trase přes zemědělsky obhospodařované pozemky za objektem průmyslové keramiky a Šamotky k fotbalovému hřišti.

SÚS JmK připravuje v úzké spolupráci s městem Blansko řešení průtahu silnice II/374 v úseku od Kauflandu po křižovatku se sil. II/379 směr Jedovnice. Objednatelem a nositelem projektové dokumentace ve stupni DSP je město Blansko, dokumentace by měla být dokončena začátkem prosince a bude snaha tuto rozsáhlou stavbu v roce 2013 alespoň zahájit rekonstrukcí některého úseku. Uzavírky na trase této stavby bude nutno velmi pečlivě koordinovat se záměry města Blanska na rekonstrukci ul. Masarykova a provádění kanalizace, vodovodu a plynovodu v tělese silnice III/37937 na ul. Komenského na Starém Blansku.

Financování velkých staveb typu novostaveb a rekonstrukcí z programu ROP je jistě velkým přínosem do dopravní infrastruktury. Stále ale chybí v systému financování prostředky na provádění souvislých oprav povrchů vozovek, které jsou často za hranicí životnosti a jejichž stav je předmětem časté kritiky z řad motoristické veřejnosti. Příprava těchto oprav přitom není nijak technicky složitá ani časově náročná. V současné ekonomické situaci je zřejmé, že kraje jako vlastníci silnic II. a III. třídy nejsou schopny zajistit financování potřebných oprav silnic. Velkým přínosem by byl podíl státu na financování oprav silnic II. a III. třídy prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.